安庆铜矿协力办公楼工程（土方类机械竞价）

竞价文件

竞价编号：TGJA-JX-2024023

竞价公告发布日期：2024年05月22日

招 标 人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（盖章）

联 系 人：洪叶（15715626529）

一、竞价内容

1、项目名称：安庆铜矿协力办公楼工程

2、竞价方式：公开竞价，竞价单位不少于3家方满足开标条件。

3、项目要求工期：日历天数120天。（具体租期以建设单位要求为准）

4、项目质量要求：合格

5、计价方式：计量计价

6、项目竞价范围及内容：机械对现场土方进行开挖、外运及回填，拆除钢筋混凝土构件及地面破除等工作

（一）竞价人资格要求

2.1竞价人须提供经过年检合格的相关范围的营业执照等相关资质复印件。（需加盖公章）

2.2在我公司无不良行为信息记录。

（二）竞价程序及日程安排

（1）竞价文件领取时间：2024年05月22日8:00至2024年05月29日16:00；

（2）竞价文件领取地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司官网（www.tltgja.com.cn）自行下载。

（3）资格审查：自公告之日起至2024年05月29日16:00前，潜在竞价人携带公司营业执照复印件（需加盖公章），到铜冠建安公司四楼工程部进行资格审查，审查通过后填写报名表（申明：未进行报名登记的潜在竞价人，竞价文件在开标时按照废标处理）。联系人：王桂凤；联系电话：18715623195。

若需要进行对项目情况进行了解或现场踏勘，可与现场负责人张兴国（17705622016）联系。

- 竞价文件的编制及递交

（一）竞价文件的组成

封面

法定代表人身份证明书(见附表1)

竞价文件签署授权委托书（见附表2）

企业营业执照复印件（需加盖公章）

工期、质量、安全及环保承诺书(见附表3)

竞价报价表(见附表4)

- 竞价须知

- 报价方式：本工程设最高限价（不含税，见下图）。

| 序号 | 租赁设备 | 设备型号 | 工作内容 | 单位 | 暂估 工程量 | 最高限价 （不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 综合 | - 1、平整场地 - 2、土壤类别：详见地勘报告 | m2 | 638.83 | 2.69元/m2 |  |
| 2 | 挖掘机 | 综合 | 1、挖一般土石方及渣土 2、装车 | m3 | 1949.24 | 3.00元/m3 |  |
| 3 | 挖掘机 | 综合 | 1、挖基坑及沟槽土石方 2、装车 | m3 | 1634.04 | 4.65元/m3 |  |
| 4 | 环保自卸汽车 | 综合 | - 自卸汽车运土石方或渣土 - 2、运输至业主指定点，或自行解决点。 3、运距：1km以内（基础运距） | m3 | 2343.08 | 5.0元/m3 |  |
| 5 | 环保自卸汽车 | 综合 | - 1、自卸汽车外运土石方或渣土 2、运输至业主指定点，或自行解决点。 3、运距：除基础运距1km外，每超1km。运距最大量不超业主确认运距距离即5km。 | m3 | 2343.08 | 1.4元/m3 |  |
| 6 | 挖掘机及压路机 | 综合 | - 土方回填 - 2、填土碾压：土石方平整，压路机碾压，压实系数符合设计要求。 | m3 | 1334.34 | 3.50元/m3 |  |
| 7 | 捣机 | 综合 | - 钢筋混凝土构件或地面拆除 - 2、机械拆除钢筋砼 | m3 | 500 | 140.0元/m3 |  |
| 8 | 捣机 | 综合 | - 1、钢筋砼构件或地面拆除 - 2.、机械拆除素砼 | m3 | 200 | 60.0元/m3 |  |
| 9 | 挖掘机及压路机 | 综合 | - 矿渣垫层，铺设厚30cm - 挖掘机铺设、整平，压路机碾压，压实度达设计规范要求 | m2 | 3141.86 | 6.00元/m3 |  |
| 10 | 挖掘机及压路机 | 综合 | - 级配碎石层，铺设厚5cm - 挖掘机铺设、整平，压路机碾压，压实度达设计规范要求 | m2 | 3141.86 | 8.00元/m3 |  |
| 11 | 压路机 | 综合 | - 路床（槽）碾压密实 - 压实系数达设计规范要求 | m2 | 3141.86 | 2.00元/m2 |  |
| - 最高限价合计 |  |  |  | 167100.1元 |  |  |  |
| 限价说明：以上限价包含，但不限于以下内容 1、以上为暂估工程量；最终结算工程量以监理、业主单位签字确认为准。 2、以上限价含施工中发生的一切施工措施费：如文明施工；安全环保；输路线清理、协调；场地围挡封闭；车辆冲洗；道路清扫、洒水降尘；碴土证办理、业主方关系协调等，为此项工作内容施工发生的发生的一切费用。 3、乙方开具相应合法有效的增值税专用发票。 4、如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。 5、中标人一经接到中标通知后，应立即组织机械及人员进场，如果施工中出现不能按要求履约合同，将建立黑名单制，该中标人1年内不得参加我单位组织的工程竞价。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、竞价报价系含设备折旧费、大小修理费、维护费、油费、驾驶员工资、管理费、利润及所承担风险责任等一切费用在内以及现场施工钢板垫路措施费、车辆出场前冲洗清理、道路清扫等一切工作及措施费。

- 3、现场发生无法计量的零星机械费用，将按铜冠建筑安装股份有限公司2023年机械租赁指导价进行结算。

- 3、该竞价不安排施工现场踏勘，如有需要请自行勘察。不举行竞价答疑会，若有疑问，可书面提交至我公司经营部。

- 4、费用支付及结算方式：自施工开始，每个月支付当月已完工程量50%的结算费。租赁结束后经验收合格，当年内付至总结算费用70%，第二年付至90%，第三年付清。（承包方需向发包方提供相应结算金额且合法有效的增值税专用发票）

（三）竞价文件的递交

1、书面装订成册并签章密封（纸质版1份）。

2、密封袋上应写明：

竞价人名称；竞价编号；工程名称； 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封；竞价人名称和地址。

3、不按照竞价书规定的格式填写报价及签章密封不完整的不予接受。

4、竞价截止时间：2024年05月30日上午09时。

5、竞价文件递交地点：铜冠建安公司四楼经营部（翠湖三路与黄山大道交叉口西北180米）。

6、竞价文件收件人：黄赟（18656211500）

7、逾期送达的或未按规定送达指定地点的竞价文件，竞价人不予受理。

三、评标及中标履约要求

1、开标不邀请竞价人参加。

2、评标由工程部随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

3、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

4、评标：原则上按照报价最低者确定中标候选人，暂定机械租赁1家。

5、有下列情形之一的，评标委员会应当否决其竞价：

①、竞价文件未经竞价单位盖章和单位负责人签字；

②、竞价人不符合国家或者竞价文件规定的资格条件；

③、竞价报价低于成本或者高于竞价文件设定的最高竞价限价；

④、竞价文件中项目名称、特征及说明、计量单位、工程量与竞价文件不一致的；

⑤、竞价文件未按竞价文件提供的格式进行编制的；

⑥、没有按照竞价文件要求提供竞价担保；

⑦、竞价文件没有对竞价文件的实质性要求和条件作出响应；

⑧、竞价文件载明的竞价项目完成期超过竞价文件规定的期限；

⑨、竞价人有串通竞价、弄虚作假、行贿等违法行为。

6、中标通知：经营部根据评标委员会的评标报告上报公司，研究确定中标人，并形成定标纪要。竞价人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7、中标人在签订施工承包合同的同时，与公司安全环保部签订安全环保管理协议并按规定交纳安全环境保证金。

8、机械租赁合格供应商与合同价确定有效期：自定标之日起至2024年12月31日止。在有效期内如工程需要不签订租赁合同的合格供应商视为自动放弃，公司有权作清退处置。

9、因特殊原因未在合格供应商范围选择其它单位租赁设备时，租赁单价原则上不应高于指导价，并说明原因报公司纪委监察室备案。

四、纪律和监督

1、对竞价人的纪律要求：竞价人不得泄漏竞价竞价活动中应当保密的情况和资料，不得与竞价人串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对竞价人的纪律要求：竞价人不得相互串通竞价或者与竞价人串通竞价，不得向竞价人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞价人不得以任何方式干扰、影响评标工作。竞价人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司竞价的资格，列入机械租赁供应商黑名单。

{竞价工程项目名称}

竞价文件

竞价编号： ｛竞价编号｝

项目名称：       	｛竞价工程项目名称｝

竞价人：                        （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：               （签章）

日  期：           年      月   日

附表1：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓    名：     性别：       年龄：        职务：

系               （竞价人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

竞价人：                       （盖公章）

日    期：      年     月     日

附表2：

竞价文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系                        （投 标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司签署本工程的竞价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的竞价文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

竞价人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

委托日期：       年     月     日

附表3：

工期、质量、安全及环保承诺书

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划工期 | 120日历天 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 合 格 |  |  |
| 3 | 安 全 | 安全无事故，文明施工 |  |  |
| 4 | 环 保 | 符合要求 （道路清扫、扬尘治理、场地围挡及碴土证办理等） |  | 发生费用自理 |

竞价人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字并盖章）

日期：

附表4                             安庆铜矿协力办公楼工程（土方类机械竞价）报价表

| 序号 | 租赁设备 | 设备型号 | 工作内容 | 单位 | 预估 工程量 | 最高限价 （不含税） | 竞价报价（含 %增值税） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 挖掘机 | 综合 | - 1、平整场地 - 2、土壤类别：详见地勘报告 | m2 | 638.83 | 2.69元/m2 |  |  |  |
| 2 | 挖掘机 | 综合 | 1、挖一般土石方及渣土 2、装车 | m3 | 1949.24 | 3.00元/m3 |  |  |  |
| 3 | 挖掘机 | 综合 | 1、挖基坑及沟槽土石方 2、装车 | m3 | 1634.04 | 4.65元/m3 |  |  |  |
| 4 | 环保自卸汽车 | 综合 | - 1、自卸汽车运土石方或渣土 - 2、运输至业主指定点，或自行解决点。 3、运距：1km以内（基础运距） | m3 | 2343.08 | 5.0元/m3 |  |  |  |
| 5 | 环保自卸汽车 | 综合 | - 1、自卸汽车外运土石方或渣土 2、运输至业主指定点，或自行解决点。 3、运距：除基础运距1km外，每超1km。运距最大量不超业主确认运距距离即5km。 | m3 | 2343.08 | 1.4元/m3 |  |  |  |
| 6 | 挖掘机及压路机 | 综合 | - 1、土方回填 - 2、填土碾压：土石方平整，压路机碾压，压实系数符合设计要求。 | m3 | 1334.34 | 3.50元/m3 |  |  |  |
| 7 | 捣机 | 综合 | - 1、钢筋混凝土构件或地面拆除 - 2、机械拆除钢筋砼 | m3 | 500 | 140.0元/m3 |  |  |  |
| 8 | 捣机 | 综合 | - 1、钢筋砼构件或地面拆除 - 2.、机械拆除素砼 | m3 | 200 | 60.0元/m3 |  |  |  |
| 9 | 挖掘机及压路机 | 综合 | - 1、矿渣垫层，铺设厚30cm - 2、挖掘机铺设、整平，压路机碾压，压实度达设计规范要求 | m2 | 3141.86 | 6.00元/m3 |  |  |  |
| 10 | 挖掘机及压路机 | 综合 | - 级配碎石层，铺设厚5cm - 挖掘机铺设、整平，压路机碾压，压实度达设计规范要求 | m2 | 3141.86 | 8.00元/m3 |  |  |  |
| 11 | 压路机 | 综合 | - 1、路床（槽）碾压密实 - 2、压实系数达设计规范要求 | m2 | 3141.86 | 2.00元/m2 |  |  |  |
| 最高限价合计 |  |  |  |  | 167100.1元 |  | 报价合计 |  |  |
| 竞价说明：以上竞价包含，但不限于以下内容 1、本次竞价报价单中所列工程量为暂定量，仅作为报价参考，不作为最终机械结算依据。最终机械结算量按中标人实际完成的合格工程量，并经竞价文件发布单位确认后进行结算。 2、以上竞价含管理费、措施费：如文明施工；安全环保；输路线清理、协调；场地围挡封闭；车辆冲洗；道路清扫、洒水降尘；渣土证办理、业主方关系协调等，为此项工作内容施工发生的发生的一切费用。 3、乙方开具相应合法有效的增值税专用发票。 4、如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。 5、中标人一经接到中标通知后，应立即组织机械及人员进场，如果施工中出现不能按要求履约合同，将建立黑名单制，该中标人1年内不得参加我单位组织的工程竞价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价单位：                    （盖章）

投 标 人：                   （签字）

日    期：        年       月      日